AI-Based Stroke Risk Prediction

Technical & Financial Proposal

Submitted to: Project Owner

1️⃣ Executive Summary

السلام عليكم يا بشمهندس،

اطلعت على مشروعكم الخاص بـ تحليل البيانات الطبية وبناء نماذج للتنبؤ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
أقترح تطوير نظام متكامل باستخدام Data Science وMachine Learning لتحليل البيانات وبناء أفضل نموذج تنبؤي بدقة عالية، مع تقديم نتائج واضحة وموثقة.

2️⃣ Introduction and Background

مع زيادة البيانات الطبية، أصبح من الضروري استخدام تقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط التي تساعد على التنبؤ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
هذا المشروع يهدف إلى بناء نظام قادر على التعامل مع البيانات الضخمة، تنظيفها، تحليلها، وبناء عدة نماذج واختيار الأفضل منها.

3️⃣ Proposed Solution & Added Value

مكونات المشروع:

- Data Collection & Preprocessing

  - تنظيف البيانات، معالجة القيم المفقودة أو الشاذة

  - تحويل البيانات إلى شكل مناسب للنماذج

- Data Visualization

  - تصوير البيانات لفهم الأنماط والعلاقات

- Machine Learning Models

  - بناء عدة نماذج (Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting, Neural Networks)

  - تقييم النماذج واختيار الأفضل

- Model Evaluation & Selection

  - استخدام Cross-Validation وROC-AUC لتحديد النموذج الأكثر دقة

- Documentation & Reporting

  - توثيق الكود ونتائج النماذج بشكل مرتب وواضح

القيمة المضافة:

- نموذج تنبؤي دقيق وموثوق

- كود مرتب وقابل للصيانة

- نتائج قابلة للتفسير والتحليل

4️⃣ Timeline and Deliverables

مدة التنفيذ: 6 أيام

| Phase | Task |
| --- | --- |
| Day 1 | Data cleaning & preprocessing |
| Day 2 | Data visualization & analysis |
| Day 3–4 | Model building & training |
| Day 5 | Model evaluation & selection |
| Day 6 | Documentation & final report |

Deliverables:

- Cleaned and preprocessed dataset

- Data visualizations & analysis report

- Multiple ML models with performance metrics

- Selected best model with code and documentation

5️⃣ Resources

Human Resources:

- Data Scientist / ML Engineer

Technical Resources:

- Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib/Seaborn)

- Jupyter Notebook / IDE

- Libraries for ML model training and evaluation

6️⃣ Technical Specifications

- Programming: Python

- ML Libraries: Scikit-learn, TensorFlow / Keras

- Data Analysis: Pandas, NumPy

- Visualization: Matplotlib, Seaborn

- Model Evaluation: Cross-Validation, ROC-AUC

7️⃣ Terms and Conditions

- Project delivery within 6 days

- Includes 2 rounds of minor revisions

- Any additional requirements will be separately agreed

- All data and code will remain confidential

8️⃣ Financial Proposal

Budget: $90

Breakdown:

| Component | Cost |
| --- | --- |
| Data cleaning & preprocessing | $15 |
| Data visualization & analysis | $15 |
| Model building & training | $40 |
| Model evaluation & documentation | $20 |

Payment Terms:

- 50% ($45) upon project start

- 50% ($45) upon delivery

9️⃣ Conclusion & Call to Action

أنا جاهز للعمل مع حضرتك على بناء نظام تنبؤي دقيق للسكتة الدماغية باستخدام أفضل ممارسات الـ Data Science وML، مع كود مرتب وموثوق ونتائج واضحة.

يسعدني مناقشة أي تفاصيل إضافية لضمان تنفيذ المشروع حسب احتياجاتكم.